冶金工艺与产品质量专项单机 AI 问答系统

技术附件及交付物清单

版本：V3.1

目录

目录

目录	2

一、项目背景与建设目标	3

二、项目建设范围	3

三、开源 AI 工具链选型	4

四、 核心功能说明	4

五、技术实现要求	6

六、实施方案	8

七、交付物清单	8

八、数据安全与保密要求	10

九、附件	10

一、项目背景与建设目标

甲方拥有大量与冶金工艺、产品质量、设备运行、缺陷分析、检验标准、生产经验相关的内部资料，包括但不限于 PDF 文件、工艺规程、质量标准、图纸资料、设备说明书、故障处理记录、生产总结、技术报告、检验报告及其他非结构化文档。

上述资料目前分散存放，存在查询效率低、经验依赖人工传递、知识沉淀不足、文档利用率不高等问题。为提高企业内部技术知识检索、工艺问题分析、产品质量追溯与经验复用能力，拟建设一套基于甲方自有资料的“冶金工艺 + 产品质量专项单机 AI 问答系统”。

本项目不采用公开通用问答模型直接回答企业业务问题，而是基于甲方提供的内部资料，构建私有化知识库，并结合本地大语言模型、向量检索、文档解析、知识增强问答等技术，实现面向冶金工艺与产品质量场景的定制化 AI 问答能力。

实现甲方AI问答系统的私有化，本地化，离线化部署。具备用户权限、租用期限管理的用户模块；

搭建能结合行业背景，且对回答准确性、速度、并发性能均有要求的的ai问答系统；

要求 BS 架构为主。需要有完整的前端，后端，智能体编排，模型推理框架，数据库设计的方案；

实现企业内部冶金工艺、产品质量、质量缺陷、质检标准等问题的非实时生产环境下的智能问答。回答应基于甲方提供的资料，不能随意生成。甲方后续可自行导入新增资料，实现知识库扩容；

给出多种形式(文档、图纸等等)的数据资料清洗的规范化流程或工具。以及自主导入和扩容知识库的方法。

实现基于现场实时生产环境下，使用API接口，通过传感器收集数据，针对设备故障，运行状态等信息的智能问答。

项目交付应包括软件、源代码、知识库构建资料、部署文件、操作手册、维护说明及相关技术文档。

二、项目建设范围

2.1 建设内容

- 服务架构

  - BS架构。本地服务器(Ubuntu系统)离线部署，并具备多用户、多权限的管理功能；

  - 完整的前端，后端，智能体编排，模型推理框架，数据库设计方案

- 大模型相关：

  - 基于 ChatGPT 的蒸馏模型（针对冶金、有色金属行业数据）

  - 高准确度，较高响应和生成速度，较高并发，且可移植性好的大模型推理框架和方案

  - 后续可行的微调框架或方案

- 数据预处理的规范化流程；

  - 文档清洗的结构化流程或工具

  - PDF、Word、Excel、图片类资料、图纸类资料的解析与文本提取，具备OCR识别和理解；

冶金工艺与产品质量专项RAG知识库建设；

  - 高召回率和准确性的知识库

  - 文档检索与溯源引用功能开发配置；

  - 知识库自主导入和扩容功能配置；

本地化 AI 问答系统搭建；

  - 非专业问题的通用问答

  - 基于行业背景和技术资料或图纸的专业问答

  - 基于现场实时传感器数据的状态分析问答

系统使用手册、部署手册、维护手册编制；

项目测试、培训、验收与交付。

2.2 应用场景

| 应用场景 | 说明 |
| --- | --- |
| 冶金工艺问答 | 炼钢、连铸、热轧、冷轧、处理线、精整、退火、镀锌、酸洗、平整、拉矫等工序相关工艺问题查询。 |
| 产品质量问答 | 表面缺陷、板形问题、厚度偏差、力学性能异常、成分偏差、边裂、浪形、划伤、压印、辊印、色差、氧化、麻点、孔洞、分层等质量问题分析。 |
| 钢种与牌号知识查询 | 不同钢种、牌号、规格、用途、成分范围、性能指标、工艺控制要点等内容查询。 |
| 工艺参数查询 | 加热温度、轧制温度、压下率、张力、速度、冷却制度、退火制度、酸洗参数、镀层控制参数等内容查询。 |
| 质检标准查询 | 内部检验标准、客户标准、国家标准、行业标准、企业标准、判定规则、取样规则等内容查询。 |
| 设备故障与处理经验查询 | 设备报警、故障原因、处理措施、点检要求、维护经验、备件更换建议等内容查询。 |
| 经验知识沉淀 | 历史技术报告、质量分析报告、现场处理经验、项目总结等资料的检索和问答。 |

三、开源 AI 工具链选型

为保证本项目可落地、可维护、可扩展，并避免从零开发底层 AI 能力，本项目拟依托成熟开源 AI 工具链进行系统集成和定制化开发。系统建设过程中，将根据甲方资料规模、数据安全要求、本地电脑硬件配置、问答准确率要求及后期维护便利性，选用合适的模型、框架和数据库组件。

| 模块 | 推荐技术 / 工具 | 选型原因 |
| --- | --- | --- |
| 蒸馏模型 | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B，Qwen/Qwen3.6-27B | 基于当前服务器资源环境选择，且中文语料库丰富 |
| 推理和微调底座 | vLLM | vLLM 是目前生产环境最推荐的推理底座，支持 PagedAttention，具备极高的并发处理能力和吞吐量，完美匹配后端的异步需求。 |
| 推理和微调框架 | LLaMA-Factory | LLaMA-Factory 提供了极佳的 WebUI 界面和全套微调流程（LoRA/QLoRA），开箱即用 |
| 前端和UI设计 | ReactJs/VueJs | 丰富组件，异步响应式 |
| 后端架构 | FastApi | 原生支持 async/await，与 vLLM 推理端、Dify API 的异步流式响应契合 |
| 数据库设计 | 关系数据库Pgsql，kv库minio | Pgsql 负责结构化业务数据；MinIO 负责传感器原始大文件、RAG 上传的 PDF/图片知识库。 |
| 智能体编排框架 | Dify | 开源社区活跃，组件丰富 |
| RAG 框架 | Langchain / LlamaIndex，MinerU | 实现知识库的向量化检索。通过 Rerank 模型进行二次过滤，保障给到 Dify 的上下文是精准的 |
| 嵌入模型 | bge-large-zh-v1.5 | 中文解析能力强 |
| 向量数据库 | Milvus | 迁移成本低，且功能强大，支持大部分数据格式的解析 |
| 传感器数据收集方案 | EMQX +时序数据库 | 数据队列读写 |

* 上述为示例描述，请技术人员填写修正，给出最终方案。

- 核心功能说明

## 4.1 全离线私有化部署与授权管理

● 软件、模型、知识库、数据库、配置文件均部署在甲方本地服务器，采用 BS架构 ，用户通过内网浏览器访问，无需安装客户端；

● 系统运行全过程不依赖外部网络，企业工艺文件、图纸资料、质量文件、技术经验数据及 实时生产传感器数据 均不上传、不外发；

● 系统不得默认连接第三方云服务、外部API或公共模型接口；如因后续升级维护需联网，应由甲方明确授权后方可进行；

● 具备用户权限与租用期限管理模块：支持管理员/普通用户多级权限划分；支持设置系统授权有效期，到期后自动限制核心功能使用，保障项目交付权益。

## 4.2 定制化问答应答

● 回答内容优先引用甲方提供的资料，支持冶金工艺、产品质量、缺陷防治、设备故障、检验标准等专业问题；

● 知识库中有明确依据的问题，应给出清晰、准确、可追溯的回答，并标注资料来源便于核验；

● 资料中没有依据的问题，应明确提示“现有资料中未检索到明确答案”，不得编造；

● 支持自然语言提问，无需用户掌握精确关键词；

● 支持基于现场实时传感器数据的动态状态分析问答，可将设备运行参数、故障报警等实时信息作为上下文生成针对性回答；

● 区分非实时静态知识问答与实时生产状态问答两种模式，确保回答场景适配。

## 4.3 后期自主扩容与数据预处理

● 支持通过软件界面或指定文件夹导入新资料，新增文档自动解析、切分、向量化和入库，更新后立即参与问答；

● 支持查看已导入文档列表、删除或停用指定文档、知识库重新构建及导入日志查看；

● 提供规范化的数据清洗流程与工具，支持PDF、Word、Excel、图片等多模态资料的解析与文本提取；

● 具备OCR识别理解能力，支持扫描件、工程图纸中的文字与标注提取；

## 4.4 权限与数据安全

● 软件本地登录密码验证，管理员与普通用户权限严格区分；

● 普通用户仅允许问答查询；管理员允许导入、删除、重建知识库及管理授权期限；

● 本地数据库文件、知识库文件、模型文件集中存放，支持本地备份和恢复；

● 实时传感器数据仅在内存中用于推理，不落盘存储敏感生产明细，确保生产网数据安全隔离。

## 4.5 运行界面

● 问答页面（支持静态知识问答与实时状态问答切换）；

● 文档导入与数据清洗页面；

● 知识库管理页面；

● 历史问答记录页面；

● 系统设置页面（含授权管理、模型参数配置、RAG参数配置）；

● 帮助与使用说明页面。

## 4.6 知识蒸馏与训练数据构建功能

● 形成文档摘要、章节知识点、工艺参数表、质量缺陷原因与措施、设备故障现象与处理方法；

● 形成标准化问答样本、模型微调数据集、RAG检索测试集；

## 4.7 RAG问答流程可配置能力

● 支持模型参数配置，如 Temperature，Top-P，Max Tokens，System Prompt，Top-K，Similarity Threshold，Context Window，Streaming；

● 支持检索数量、相似度阈值、文档切分长度、重排序策略、回答提示词模板、来源显示、多轮对话、混合检索等参数配置；

● 支持用户自定义编排智能体。智能体编排可视化配置(可视化看情况实现)，可灵活组合检索、推理、工具调用等节点，适配不同问答场景。

## 4.8 混合检索能力

● 支持钢种牌号、设备型号、标准编号、缺陷名称、工艺参数、图纸编号、客户名称、文件名称等关键词精确检索与向量语义检索组合；

● 支持实时传感器数据与静态知识库的联合检索，实现动态工况与历史经验的关联匹配。

## 4.9 项目交付与资产移交

● 交付完整前后端源代码、智能体编排配置、数据库设计脚本；

● 交付已构建的知识库向量文件、清洗后的结构化数据、微调数据集；

● 交付《软件部署手册》《操作使用手册》《维护运维手册》《数据清洗规范指南》《API接口文档》等技术资料。

五、技术实现要求

5.1 模型要求

支持中文问答；

支持冶金专业术语理解；

支持本地离线推理；

针对甲方服务器配置给出模型选型和模型推理框架选型(服务器配置附在最后)；

可结合知识库进行检索增强问答；

可在本地进行必要的微调或适配。

5.2 知识库要求

知识库的召回率和准确度要高，召回率指标Hit Rate>95%，准确率指标如忠实度需要大于99% 无捏造内容，回答相关度需要大于 90%；

支持中文语义检索；

支持冶金工艺、产品质量、设备故障等专业资料检索；

支持文档来源追踪；

支持后续增量更新；

支持本地存储；

支持备份与迁移；

支持按文件、目录、业务分类进行管理。

5.3 文档解析要求

| 文件类型 | 支持要求 |
| --- | --- |
| PDF | 支持文本型 PDF 解析； |
| Word | 支持 docx 文档解析。 |
| Excel | 支持表格内容提取。 |
| TXT | 支持纯文本导入。 |
| Markdown | 支持结构化文本导入。 |
| 图片 | 可支持OCR识别。 |

5.4 回答控制要求

回答必须优先依据检索到的文档内容；

未检索到依据时，应明确说明资料不足；

系统提示词应限定 AI 不得擅自扩展企业资料之外的结论；

专业问题应尽量给出判断依据；

对涉及生产决策、质量判定、工艺调整的问题，应提示用户结合现场实际和技术负责人确认；

回答中应尽量保留原文关键参数、单位、条件和适用范围；

5.5 性能要求

服务能正常启动、关闭和重启；要满足性能要求(仅作为参考，后续可根据实际使用场景和硬件情况调整) ：

  - 高并发：稳态并发： 20-25 并发，峰值并发： 40 并发（持续≤5分钟）

  - 响应速度(首字延迟)：纯文本问答： ≤ 800ms，复杂Agent/工具调用： ≤ 3s，RAG知识库问答： ≤ 1.5s（含检索耗时）

  - Token 生成速度：单用户峰值： ≥ 40 tokens/s，20人并发均值： ≥ 30 tokens/s

回答的准确性和合规性的要求；

  - Faithfulness（忠实度）： ≥ 95%（RAG场景必须≥98%）

  - Answer Relevancy（相关性）： ≥ 90%

  - 人工抽检合格率： ≥ 95%（每周抽检50条）

  - 安全合规率： 100%（涉密/违规内容零容忍）

文档导入过程应有进度或日志提示；

知识库更新后可正常参与问答；

系统连续运行过程中不应频繁崩溃；

本地数据不应因软件异常关闭而轻易损坏。

六、实施方案

由乙方设计、提供。

七、交付物清单

7.1 软件类交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离线版 AI 问答系统 | 可以安装复现且可以二次开发的整套系统。 |
| 2 | 前端开发环境、后端开发环境 | 用于后续甲方定制化二次开发 |
| 3 | 蒸馏的本地大语言模型文件和其他模型文件 | 用于离线问答推理。 |
| 4 | 大模型推理和微调框架软件 | 用于后续调优和微调 |
| 5 | 智能体编排开发环境 | 用于后续甲方定制化二次开发 |
| 6 | 嵌入模型文件 | 用于文档向量化与语义检索。 |
| 6 | 知识库文件 | 基于甲方资料构建的本地知识库。 |
| 7 | 向量数据库文件 | 存储文档向量索引。 |
| 8 | 本地运行环境 | 包括必要依赖、环境配置、启动脚本。 |
| 9 | 软件安装包或压缩包 | 用于甲方本地部署。 |
| 10 | 软件启动脚本 | 用于启动服务或桌面程序。 |
| 11 | 软件配置文件 | 包括模型路径、知识库路径、检索参数等。 |

7.2 源代码类交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统源代码 | 包括前端、后端、知识库处理、智能体编排等代码。 |
| 2 | 文档解析代码 | 用于 PDF、Word、Excel 等资料解析。 |
| 3 | 知识库构建代码 | 用于文本切分、向量化、索引生成。 |
| 4 | 问答服务代码 | 用于问题接收、检索、生成回答。 |
| 5 | 本地部署脚本 | 用于安装、启动、停止、更新。 |
| 6 | 配置模板 | 用于后续调整模型、知识库、路径参数。 |
| 7 | 代码说明文档 | 说明代码结构、模块功能、运行方式。 |
| 8 | 其它交付物的源代码 | 保证系统全面开放。 |

7.3 文档类交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目技术方案 | 描述系统架构、技术路线、功能设计。 |
| 2 | 系统安装部署手册 | 指导甲方在本地电脑部署系统，尤其是模型推理和模型微调的部署和配置手册。 |
| 3 | 系统配置手册 | 给甲方提供部署过程中主要可配置参数的说明文档 |
| 4 | 用户操作手册 | 指导普通用户进行问答、查询、使用。 |
| 5 | 管理员维护手册 | 指导管理员数据清洗和规范化、导入资料、更新知识库、备份恢复。 |
| 6 | 知识库构建说明 | 说明资料处理、切分、入库、更新方法。 |
| 7 | 数据安全说明 | 说明系统离线运行、数据本地存储机制。 |
| 8 | 测试报告 | 记录系统功能测试、问答测试、离线测试结果。 |
| 9 | 验收报告模板 | 用于甲方组织验收。 |
| 10 | 常见问题说明 | 包括软件启动、导入失败、检索不到答案等问题处理。 |
| 11 | 培训资料 | 用于甲方内部培训使用。 |

7.4 数据与知识库类交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原始资料清单 | 记录甲方提供的资料名称、类型、数量。 |
| 2 | 预处理资料库 | 经整理、清洗后的资料文本。 |
| 3 | 知识片段库 | 切分后的知识文本片段。 |
| 4 | 向量索引库 | 用于语义检索的向量数据。 |
| 5 | 元数据文件 | 包括来源文件、页码、章节、导入时间等。 |
| 6 | 问答测试集 | 用于验证系统效果的典型问题与参考答案。 |
| 7 | 知识库备份包 | 用于后续恢复或迁移。 |

7.5 开源工具链交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开源工具链选型说明书 | 说明采用的模型、框架、数据库、RAG 工具及选型原因。 |
| 2 | 开源组件清单 | 列明 OpenAI API、DeepSeek、Qwen、Llama、LLaMA-Factory、Milvus、Qdrant、LangChain、LlamaIndex、Dify 等实际使用组件。 |
| 3 | 开源许可证说明 | 说明所使用开源组件的许可证、使用边界和注意事项。 |
| 4 | 工具链安装部署说明 | 说明各工具在训练环境和本地部署环境中的安装方式。 |
| 5 | 工具链配置文件 | 包括模型路径、数据库路径、RAG 参数、服务端口、运行参数等配置。 |

7.6 数据蒸馏交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据蒸馏方案 | 说明原始资料如何转化为训练数据和问答知识。 |
| 2 | 蒸馏提示词模板 | 用于摘要、问答生成、知识点提取、缺陷归因等任务。 |
| 3 | 蒸馏过程记录 | 记录蒸馏数据来源、处理批次、处理方式。 |
| 4 | 蒸馏后语料库 | 包括摘要文本、结构化知识点、问答样本等。 |
| 5 | 数据清洗脚本 | 用于去重、格式统一、无效内容过滤。 |
| 6 | 数据质量检查报告 | 说明蒸馏数据的完整性、可用性和问题项。 |

7.7 微调模型交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微调底座模型说明 | 说明最终采用 LLM 的具体版本。 |
| 2 | 微调训练数据集 | 包括指令数据、问答数据、领域术语数据等。 |
| 3 | 微调配置文件 | 包括训练参数、LoRA 参数、批次、学习率等。 |
| 4 | 微调脚本 | 用于复现模型微调过程。 |
| 5 | LoRA 权重文件 | 如采用 LoRA 微调，应交付适配后的权重文件。 |
| 6 | 合并后模型文件 | 如项目需要，应交付可直接推理的合并模型。 |
| 7 | 模型测试报告 | 记录微调前后典型问题回答效果对比。 |
| 8 | 模型使用说明 | 说明模型加载、运行、替换和升级方法。 |

7.8 向量数据库交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 向量数据库部署包 | 数据库的本地部署文件。 |
| 2 | 向量数据库配置文件 | 包括存储路径、端口、索引参数、集合配置等。 |
| 3 | 向量索引文件 | 基于甲方资料生成的向量索引。 |
| 4 | 元数据映射表 | 记录知识片段与文件名、页码、章节、分类之间的对应关系。 |
| 5 | 数据库备份文件 | 用于恢复知识库。 |
| 6 | 向量库维护说明 | 说明新增、删除、重建、备份、恢复知识库的方法。 |
| 7 | 混合检索配置说明 | 说明向量检索与关键词检索的组合方式。 |

7.9 RAG 编排框架交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RAG 流程设计文档 | 说明问题输入、检索、重排序、生成、溯源的完整流程。 |
| 2 | RAG 编排代码 | 相关流程代码。 |
| 3 | Dify 工作流配置文件 | 如采用 Dify，应交付可导入的工作流配置。 |
| 4 | LangChain / LlamaIndex 项目代码 | 如采用定制框架，应交付完整项目代码。 |
| 5 | 提示词工程文件 | 包括系统提示词、问答提示词、拒答提示词、溯源提示词。 |
| 6 | 检索参数配置文件 | 包括 Top-K、相似度阈值、重排序参数等。 |
| 7 | 问答模板文件 | 规定回答格式、引用格式、资料不足时的回答格式。 |
| 8 | RAG 测试报告 | 记录典型问题的检索命中情况和回答质量。 |

7.10 本地离线运行补充交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离线运行完整安装包 | 包括模型、知识库、数据库、依赖环境、软件程序。 |
| 2 | 一键启动脚本 | 用于启动本地 AI 问答系统。 |
| 3 | 一键停止脚本 | 用于停止本地服务。 |
| 4 | 离线依赖包 | 包括 Python 环境、运行库、数据库依赖、模型推理依赖等。 |
| 5 | 环境检查工具 | 用于检查 CPU、内存、显卡、磁盘空间、端口占用等。 |
| 6 | 本地备份脚本 | 用于备份知识库、配置文件和问答记录。 |
| 7 | 本地恢复脚本 | 用于从备份文件恢复系统。 |
| 8 | 离线升级说明 | 说明在不联网情况下如何替换模型、更新知识库和升级程序。 |

7.11 培训与服务类交付物

| 序号 | 交付物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户培训 | 面向普通使用人员。 |
| 2 | 管理员培训 | 面向系统管理员、技术人员、运维人员。 |
| 3 | 资料导入培训 | 指导甲方自行扩充知识库。 |
| 4 | 系统备份培训 | 指导甲方进行本地备份和恢复。 |
| 5 | 验收支持 | 配合甲方完成验收测试。 |
| 6 | 项目问题整改 | 对验收中发现的问题进行修正。 |

八、数据安全与保密要求

- 甲方提供的所有资料仅用于本项目知识库建设和系统测试；

未经甲方书面同意，乙方不得将甲方资料用于其他项目；

未经甲方书面同意，乙方不得向第三方披露甲方资料；

项目最终交付的软件应支持离线运行；

系统正式运行期间，甲方资料应保存在甲方本地电脑；

如项目实施阶段需使用云端算力进行模型微调，应仅上传经甲方确认允许使用的数据；

如甲方要求全程资料不出本地，则模型微调和知识库构建应在甲方本地环境完成，项目周期和硬件要求应另行确认；

项目完成后，乙方应根据甲方要求删除或归还项目过程中接触的甲方资料副本。

九、冶⾦⼯艺单机问答系统⼯期计划表

| 序号 | 实施阶段 | ⼯期 (⼯作⽇) | 主要⼯作内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求确认 & 资料归集 | 7 | 梳理冶⾦⼯艺、质检标准、故障案例 ⽂档，敲定模型蒸馏关键词分类 | 甲⽅资料交付延迟可顺延⼯期 |
| 2 | 领域数据蒸馏与预处理 | 15 | 按关键词完成数据蒸馏、数据清洗筛选，划分常规⼯艺 / ⾮标⼯艺数据集 | 冷⻔⾮标数据优先精简处理，剩余内容后期迭代补充 |
| 3 | 知识库与底层引擎搭建 | 20 | ⽂档批量解析⼊ 库、向量库构建、 RAG 基础框架部署调试 | 现场硬件变更可⼩幅调整周期 |
| 4 | 系统开发与内部测试 | 15 | 问答交互界⾯、权限、答案溯源功能开发，全流程⾃测整改；整理配套使 ⽤说明书 | ⾮必要美化优化延后⾄上线后迭代 |
| 5 | 打包交付 + 远程对接 | 5 | 系统单机打包交 付、远程协助部署调试，后续问题⾛远程售后 | 不含现场⼈员实操培训，培训由甲⽅ ⾃⾏完成，零星优化不计⼊⼯期 |

- 本⼯期为预估计划周期，前提是甲⽅按期提供项⽬资料、部署硬件环境达标；

- 项⽬中途新增定制需求、增补⼤量冷⻔⼯艺资料，对应阶段⼯期可协商顺延；

- ⼀期优先落地系统核⼼功能，⼩众⼯艺知识库上线后分批次迭代完善；

- 交付⽅式：交付成品安装包 + 使⽤⽂档，乙方提供远程技术⽀撑，现场培训⼯作不在本项⽬服务范围内。

十、附件

甲方服务器配置清单如下：

超微 4029GP-TRT  4U机架式服务器  2.5寸/24盘位（满盘架）

CPU：金牌6133*2

主频：2.5G  40核心80线程

内存：DDR4  64G*8

硬盘：SSD 1.92T*1

显卡：3080 20G *8 （含nvlink）

电源：双电源2000W